|  |
| --- |
|  |
|  |
| Հավելված  Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ավագանու  18 հունվարի 2021 թվականի N 4-Ն | |
|  | |

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ**

**ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2019-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ**

**ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ**

Կազմել է ՝ համայնքի ղեկավար Արամ Մելքոնյան

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2021թ հունվարի 18-ի N 4-Ն որոշմամբ

**Վարդենիս 2021թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. ՀՀԶԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  
   2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1.1 ՇՈՐԺԱ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
2.1.2 ԱՅՐՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ

2.1.4. ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

2.1.5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

2.1.6. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ և ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1.7 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ և ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

2.2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

2.2.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՀԱՐ ՆՊԱՏԱԿԻ (ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ) ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

2.2.2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

2.3. ՀՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

**1.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՒՂԵՐՁ**

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքային համայնքի 2019-2024թթ զարգացման հնգամյա ծրագիրը (ՀԶՀԾ) մշակվել է ՝ հիմք ընդունելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքով սահամանված ՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ-երի) իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶՀԾ –ի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և ծրագրային հիմքերը:

Ներկայացվող ՀԶՀԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Վարդենիս համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: Այն մշակվել է մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են հանվել համայնքի բնակիչներին հուզող խնդիրները , դրանք գնահատվել են համայնքային ժողովի ժամանակ համայնքային ակտիվ խմբի կողմից և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա մշակվել է համայնքի 2019-2024թթ ՀԶՀԾ-ն:

Այն ներկայացնում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացում: ՀԶՀԾ-ն ներառում է նաև Վարդենիս համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Վարդենիս համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, վարդենիսի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիրը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

ՀԶՀԾ-ում ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր և ոլորտային փաստացի իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների բնութագրումը և վերլուծությունը: Բաժնում ներառվել է նաև համայնքի ՈՒԹՀՎ վերլուծությունը՝ հիմնվելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման արդյունքների վրա և ձևակերպելով համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին ու արտաքին հիմնական հնարավորությունները, համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգները,

սահմանվում են համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, թե ինչպիսին ենք ցանկանում տեսնել մեր համայնքը ապագայում, ռազմավարությունը և սույն ՀԶՀԾ-ի հիմնական նպատակները, ներկայացվում են պետության և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ համայնքում գալիք հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվող (շարունակվող) համագործակցության ուղղությունները, ներկայացվում է համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, գնահատումը և կանխատեսումը ՝ ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային ուղղությունների (սեփական եկամուտներ, պաշտոնական տրանսֆերտներ, փոխառու միջոցներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և գալիք հինգ տարիների եկամտային ցուցանիշները:   
Զարգացման ծրագրերը, գնահատվել են ըստ սահմանված չափորոշիչների և սահմանվել են առաջնահերթություններ: Ամփոփ ձևով ներկայացվել առաջնահերթ այն ծրագրերը, որոնք մոտավոր հաշվարկներով ակնկալվում է, որ հնարավոր կլինի իրականացնել կանխատեսվող ֆինանսական միջոցներով: Գալիք հինգ տարիների ընթացքում իրականացման ենթակա ծրագրերը ձևակերպվել են՝ օգտագործելով ծրագրերի կազմման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ներկայացնելով ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները (համայնքի բյուջե, ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, այլ) և դրանց մոտավոր արժեքներն՝ ըստ գալիք հինգ տարիների:

Այս փաստաթուղթն է լինելու հիմքը առաջիկա բազմաթիվ նախաձեռնությունների, կոնկրետ իրագործելի ծրագրերի տարեկան համայնքային ծրագրերի իրագործման համար,նաև դառնալու համայնքային ներկա իշխանության աշխատանքի արդյունքների գնահատման օրինակելի չափման միրավորը:

**2.** ՀՀԶԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ý³ËÏÇÝ ì³ñ¹»ÝÇëÇ ßñç³ÝÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ, Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó 170 ÏÙ, Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó 75 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ê¨³Ý³ È×Ç Ñ³ñ³í-³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙáõÙ:

Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 3825 Ñ³, áñÇó ù³Õ³ùÇ ï³ñ³ÍùÁ` 852.8Ñ³: ÌáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó 2006Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³ ·ïÝíáÕ µÝ³Ï³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùÇ ÏÉÇÙ³Ý ËÇëï ¿` ÑáõÝí³ñÇ ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ -60C, ÓÙé³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ` 6 ³ÙÇë ¿: î³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 400-500ÙÙ:

ì³ñ¹»ÝÇëÁ Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇ ÑÝ³·áõÛÝ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó ¿: ²ÛÝ ·ïÝí»É ¿ Ø»Í Ð³ÛùÇ êÛáõÝÇù Ý³Ñ³Ý·Ç êáÃù ·³í³éÇ Ï³½ÙáõÙ: Ð³Ù³ÛÝùÇ Ý³ËÏÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ` ì³ë³Ï³ß»Ý, àëÏ»ß»Ý, ´³ë³ñ·»ã³ñ, ÇëÏ 1969Ã-Çó Ãáõñù³Ï³Ý ¹ñáßÙÁ ÏñáÕ ß»ÝÁ ³Ýí³Ýí»ó ì³ñ¹»ÝÇë:

1930Ã. Ï³½Ù³íáñí»É ¿ ì³ñ¹»ÝÇëÇ ßñç³ÝÁ, áñÇ í³ñã³Ï³Ý կենտրոնը ÙÇÝã¨ 1996Ã. »Õ»É ¿ ³í³Ý ì³ñ¹»ÝÇëÁ, ³ÛÅÙ` ù³Õ³ù ì³ñ¹»ÝÇëը:

ÆÝãå»ë ù³Õ³ùÇ ï³ñ³ÍùÁ, ³ÛÝå»ë ¿É áÕç ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ Ñ³ñáõëï ¿ պատմամշակութային Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáí, Ãíáí` 568, Ø³ù»Ý³ó ì³Ýù, êáÃùÇ ´³½ÇÉÇÏ »Ï»Õ»óÇ, ²ÛñùÇ, Î³ñ×³ÕµÛáõñÇ Ù³ïáõéÝ»ñÁ, ¹³Ùµ³ñ³Ýադաշտ»ñ, ÎÇÏÉáåÛ³Ý ³ÙñáóÝ»ñ, Ë³ãù³ñ»ñ:

Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ù»Ý³Í³Ýñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ¿É ëï»ÕÍ»É áõ Ï³éáõó»É ¿ ï³ñµ»ñ µÝáõÛÃÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³ñÅ»ù³íáñ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ, áñáÝù Ù»ñ Ùß³ÏáõÛÃÇ µ³ñÓñ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý áõ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÇë Ñå³ñïáõÃÛáõÝÁ:

¸ñ³Ýó í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ áõ å³Ñå³ÝáõÙÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ:

î³ñ³Í³ßñç³ÝÁ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ նաև ê¨³Ý³ Ï³åáõï³ãÛ³ É×áí, ³Ý³å³Ï ³ÕµÛáõñÝ»ñáí, ³ÉåÛ³Ý Ù³ñ·³·»ïÇÝÝ»ñáí áõ µ³½Ù³ÃÇí µÝ³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáí:

1828-1829ÃÃ. èáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ì³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·Ç Ì³ÕÏáïÝ ·³í³éÇ ¸Ç³¹ÇÝ ù³Õ³ùÇó 60 ÁÝï³ÝÇù Ñ³Ý·ñí³ÝáõÙ ¿ ì³ñ¹»ÝÇëáõÙ: 1988Ã. ïíÛ³ÉÝ»ñáí ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 17 000 Ù³ñ¹:

îÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ³ÝÏáõÙÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëóñ³Í íÝ³ëÝ»ñÁ, ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëï»É ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃíÇ Ýí³½Ù³ÝÁ: 1988Ã-Çó Ñ»ïá µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»É ¿ 1742-áí ¨ ³ÛÅÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 15258 Ù³ñ¹:

Այդ թվում՝

* Կանայք-7126
* Տղամարդիկ-8132

Բնակչության տարիքային կազմը՝

* 0-6-----736
* 7-17----1892
* 18-63----9858
* 63 և ավել----2772  
   Բնակչության սոցիալական կազմը՝
* Կենսաթոշակառուներ-1672
* Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-89
* Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ-4
* Հաշմանդամներ-1684
* Գործազուրկներ-758
* Տնային տնտեսությունների թիվը-5200
* Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ-896
* Հայրենական և Արցախյան պատերազմներում զոհվածների ընտանիքներ- 251
* Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքներ, այդ թվում անօթևան ընտանիքներ-6
* Այլ

**Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ**

Վարդենիս համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են ընտրություների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները՝ համայնքի ղեկավարն ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը՝ ավագանին իր 15 անդամներով: Համայնքապետարանն ունի վարչական շենք, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում: Շենքի ընդհանուր վիճակը լավ է, աշխատակազմի համար պայմանները բավարար են կահավորանքը մասամբ թարմացվել է, համայնքապետարանը մասնակի հագեցած է տեխնիկայով, սակայն այն բավարար չէ աշխատակազմի լիարժեք գործունեությունն ապահովելու համար:

2.1.1 Շորժա բնակավայրի նկարագրությունը  
Գյուղը հիմնադրվել է 1810-ական թթ. Ռուսաստանի Մոլդովիայի մարզից եկած փախստականների միջոցով:   
 Գյուղը նախկինում կրել է Նադեժդինո անվանումը:   
 1932թ. Նադեժդինո գյուղը վերանվանվել է Շորժա:   
 Գյուղում և շրջակայքում պահպանվում են մթա 1-ին հզմ բերդի պարիսպներ, դամբարաններ: Գյուղում գործում է 16-րդ դարի կառուցված և 2009 թվականին վերանորոգված եկեղեցի:   
 Հեռավորությունը մարզկենտրոնից 95կմ, իսկ Երևան քաղաքից 110կմ է:   
 Վերին Շորժա բնակավայրի վարչական տարածքը 2176.9 հա է, բարձրությունը ծովի մակարդակից 2400մ է:

Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 110 մարդ

* Կանայք-43
* Տղամարդիկ-67

Բնակչության տարիքային կազմը՝

* 0-6-----4
* 7-17----2
* 18-63----97
* 63 և ավել----7
* Բնակչության սոցիալական կազմը՝
* Կենսաթոշակառուներ-7
* Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ-0
* Հաշմանդամներ-0
* Գործազուրկներ-50
* Տնային տնտեսությունների թիվը-60
* Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ-0
* Հայրենական և Արցախյան պատերազմներում զոհվածների ընտանիքներ- 3
* Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքներ, այդ թվում անօթևան ընտանիքներ-0
* Այլ

Ներքին Շորժայի բարձրությունը ծովի մակարդակից 2260մ է:

Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 98 մարդ

* Կանայք-45
* Տղամարդիկ-43

Բնակչության տարիքային կազմը՝

* 0-6-----2
* 7-17----4
* 18-63----74
* 63 և ավել----18
* Բնակչության սոցիալական կազմը՝
* Կենսաթոշակառուներ-0
* Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ-0
* Հաշմանդամներ-0
* Գործազուրկներ-45
* Տնային տնտեսությունների թիվը-30
* Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ-0
* Հայրենական և Արցախյան պատերազմներում զոհվածների ընտանիքներ- 0
* Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքներ, այդ թվում անօթևան ընտանիքներ-0
* Այլ

2.1.2 Այրք բնակավայրի նկարագրությունը

Այրք բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 80կմ հարավ – արևելքում  
Բնակավայրը գտնվու մ է ծովի մակերևույթից 2155մ բարձրության վրա :

Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 538 մարդ:

Կանայք-278

* Տղամարդիկ-261

Բնակչության տարիքային կազմը՝

* 0-6-----42
* 7-17----88
* 18-63----386
* 63 և ավել----22
* Բնակչության սոցիալական կազմը՝
* Կենսաթոշակառուներ-19
* Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-4
* Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ-0
* Հաշմանդամներ-1
* Գործազուրկներ-95
* Տնային տնտեսությունների թիվը-175
* Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ-20
* Հայրենական և Արցախյան պատերազմներում զոհվածների ընտանիքներ- 0
* Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքներ, այդ թվում անօթևան ընտանիքներ-0
* Այլ

**2.1.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ**

Համայնքի ընդհանուր տարեեկան բյուջեն կազմում է 311.023միլիոն դրամ, որից սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 17%:  
 1. Համայնքում երբեմնի զարգացած արդյունաբերությամբ Վարդենիս քաղաքում գործում էին՝

1.<<Դիպոլ>> արտադրական միավորման Վարդենիսի <<Բերեգ>> Կոնդեսատորների գործարանը /սեփականաշնորհված/

2.Գարեջրի գործարանը, սննդի կոմբինատը /սեփականաշնորհված/

3.Պահածոների գործարանը /սեփականաշնորհված/

4.Տրիկոտաժի ֆաբրիկա /սեփականաշնորհված/

5.<<Զովունի>> կարի ֆաբրիկա /սեփականաշնորհված/

6.Հացի գործարանը /սեփականաշնորհված/

7. Ժամացույցի գործարանը /սեփականաշնորհված/

8.Գորգ ֆաբրիկա /սեփականաշնորհված/

9. <<Ագրոսերվիս>> /սեփականաշնորհված/

10.Սարքաշինական գործարանը /սեփականաշնորհված/

11. Պանրագործարան /սեփականաշնորհված/

Թվարկվածներից մասնակիորեն գործում է միայն պանրագործանարը:

2.Զովացուցիչ ըմպելիքների արտադրամասեր, մետաղապլաստե դռների և պատուհանների արտադրություն 4 արտադրամաս , 4 հացաթխման արտադրամասեր , կաթի վերամշակաման 2 ձեռնարկություն, որոնց արտադրանքը հիմանականում իրացվում է տեղական շուկայում:

Համայնքում հիմնական գյուղատնտեսական և մշակաբույսերն են հացահատիկը և կարտոֆիլը, բնակչություը զբաղվում է նաև անասնապահությամբ՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ՝ ոչխար , այծ, խոզ և մեղվաընտանիքներ:   
 Տարեկան արտադրվում է 1178,0 տոննա հացահատիկ, 13,170 տոննա կարտոֆիլ:

Վարդենիս քաղաքում առկա է կրթական լայն համակարգ ՝ գործում են 3 հիմնական և մեկ ավագ դպրոց, որտեղ աշխատում են 230ուսուցիչներ՝ իրականացնելով 1600 աշակերտների կրթության գորընթացը: Գործում է 2 մանկական երաժշտական դպրոց, որտեղ հաճախում են 331 երեխաներ, որոնց երաժշտական կրթությունը ապահովում են 54 դասատուներ: Գործում է նաև Վ. Համբարձումյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտը, 2 մարզադպրոցներ, գեղարվեստի դպրոցը, 2 մանկապարտեզ,   
 Վարդենիս քաղաքը և տարածաշրջանը հարուստ են պատմական, մշակութային և բնական հուշարձաններով որոնք մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար:

**2.1.4 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ**

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Վարդենիս քաղաքում գալիք 2019-2024 թթ. ընթացքում նախատեսվում է սերտորեն համագործակցել պետության, միջազգային կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:

Պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով համայնքը նախատեսում է համագործակցել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ՝ հետևյալ ծրագրերի իրականացման նպատակով.

* Վարդենիս քաղաքի դպրոցների ջեռուցում.
* Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում, ինչը ենթադրում է, օրինակ, պարարտանյութերի, սերմացուների տրամադրում, գյուղմթերքների իրացման, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման հնարավորությունների ստեղծում, խորհրդատվության տրամադրում և այլ միջոցառումներ.
* Պետական պատվերի շրջանակներում առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում.
* Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում:

Պլանավորվող 5 տարիների ընթացքում նախատեսվում է շարունակել համագործակցությունը համայնքի և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում գործունեություն ծավալող՝ միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների հետ:

**Ծրագիր N1**

**ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ**

1. **Ծրագրի նպատակը** – Անդրանիկի, Հ. Արզոյան և Գայի փողոցների ասֆալտապատում բարեկարգում.
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –Բարեկարգ և հարմարավետ փողոց
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – Նյարդահոգեբանական Տուն-Ինտերնատի աշխատակիցներ և թաղամասի բնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը- 790մլն.ՀՀդրամ**

**ա) պետ բյուջե՝- 434.5մլնՀՀ դրամ**

**բ) համայնքային բյուջե՝** – 24մլն. դրամ

**գ) այլ**՝ – \_332 մլն\_ՀՀդրամ

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2020թթ.**

**Ծրագիր N2**

**ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ**

1. **Ծրագրի նպատակը** – Ջրարբիացում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –80 հա հողամասի ոռոգման արդյունքում բերքատվության բարձրացում
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – Քաղաքի արևելյան հատվածի թվով 200 սեփականատերեր
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 10մլն.ՀՀդրամ**

**ա) պետ բյուջե՝6մլնՀՀ դրամ**

**բ) համայնքային բյուջե՝** – 1մլն. դրամ

**գ) այլ**՝ – \_2մլն\_ՀՀդրա

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2021-2022թթ.**

**Ծրագիր N 3**

**6 Անավարտ շենքերի շինարարություն**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Բնակչության ապահովումը բնակարանով
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –72 ընտանիք կապահովվեն բնակարանով
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – 72 բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 648մլն.ՀՀդրամ**

**ա) պետ բյուջե՝-400մլնՀՀ դրամ**

**բ) Գեոպրոմայնինգ գոլդ ՍՊԸ**՝ – \_248մլն\_ՀՀդրամ

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2024թթ.**

**Ծրագիր N 4**

**43 Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների, մուտքերի և բակերի հիմնանորոգում, բարեկարգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սեյսմոկայունության ապահովում, բնակիչներին ապրելու նորմալ պայմանների ստեղծում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –Բարեկարգ շենք և բակ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 860մլն.ՀՀդրամ**

**ա) պետ բյուջե՝-860մլնՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2020թթ.**

**Ծրագիր N 5**

**10 հա ջերմոցային տնտեսության կառուցում մինչև 50հա ընդլայնելու հնարավարությամբ**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Բնակչության շուրջտարյա թարմ բանջարեղենով ապահովումը, աշխատատեղերի ստեղծումը
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –տարածաշրջանը ապահովել թարմ բանջարեղենով
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Տարածաշրջանի ազգաբնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 860մլն.ՀՀդրամ**

**ա) պետ բյուջե՝-700մլնՀՀ դրամ**

**բ) այլ**՝ – \_160մլն\_ՀՀդրամ

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2023թթ.**

**Ծրագիր N 6**

**Մարզադաշտի հիմնանորոգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Վարդենիսի մարզադաշտի հիմնանորոգում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –ժամանակակից մարզադաշտ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Տարածաշրջանի ազգաբնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 580մլն.ՀՀդրամ**

**ա) պետ բյուջե՝-120մլնՀՀ դրամ**

**բ) Գեոպրոմայնինգ գոլդ ՍՊԸ**՝ – \_60մլն\_ՀՀդրամ

**գ)ՀՖՖ 400** մլն\_ՀՀդրամ

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2022թթ.**

**Ծրագիր N 7**

**Մայթերի հիմնանորոգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Վարդենիսի մայթերի հիմնանորոգում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –հարմարավետ մայթեր
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Տարածաշրջանի ազգաբնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 40մլն.ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝-20մլնՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝-20մլնՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2021թթ.**

**Ծրագիր N 8**

**Քաղաքի լուսավորության ցանցի ընդլայնում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Վարդենիսի լիարժեք լուսավորում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –<<Լուսավոր քաղաք>>
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Վարդենիսի ազգաբնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 10մլն.ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝-10մլնՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2021թթ.**

**Ծրագիր N 9**

**Քաղաքի մուտքի խորհրդանիշի կառուցում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Քաղաքի մուտքի ազդարարում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները**
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Վարդենիսի ազգաբնակչություն և այցելուներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 4մլն.ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝-2մլնՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝-2մլնՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2020թթ.**

**Ծրագիր N 10**

**Վերին Շորժա, Ներքի Շորժա և Այրք բնակավայրերից դեպի Վարդենիս տանող ճանապարհների հողահարթեցում**

1. **Ծրագրի նպատակը** – Մուտքը դեպի համայնք ավելի դյուրին դարձնելու համար
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – բարեկարգված և հարմարավետ ճանապարհներ**
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Վարդենիսի, Վերին Շորժայի, Ներքի Շորժայի և Այրքի ազգաբնակչություն և այցելուներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 25մլն.ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝-2.5մլնՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝-7.5մլնՀՀ դրամ  
 գ) Պետ բյուջե – 15.մլն ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020թ.**

**Ծրագիր N 11**

**Բանավան թաղամասի բազմաբնակարան բանկելի շենքերի կոյուղու վերանորոգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –թաղամասը դարձնել ավելի մաքուր և բարեկարգ.
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** հիմնովին վերանորոգված կոյուղի
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Բանավան թաղամասի ազգաբնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 70.մլն.ՀՀդրամ**

**ա) Պետ բյուջե՝---- 52.5մլն. ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝-17.5մլնՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020-2022թթ.**

**Ծրագիր N 12**

**Վարդենիս համայնքի փողոցների կանաչապատում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Բարեկարգված և գեղեցիկ համայնք ունենալը
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – Կանաչապատված փողոցներ**
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Վարդենիսի ազգաբնակչություն և այցելուներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 4մլն.ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝-2մլնՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝-2մլնՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019թ.**

**Ծրագիր N 13**

**Վարդենիս համայնքի զբոսայգիների բարեկարգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Ժամանցի ապահովումը Վարդենիս համայնքում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** բարեկարգված զբոսայգիներ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Վարդենիսի ազգաբնակչություն և այցելուներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 4մլն.ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝-2մլնՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝-2մլնՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2020թթ.**

**Ծրագիր N 14**

**Այրք բնակավայրում մանկապարտեզի բացում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –մանկապարտեզի հիմնանորոգում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** Այրքում մանկապարտեզ և նոր աշխատեղերի ստեղծում
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Այրք բնակավայրի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 30մլն.ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝-3մլնՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝-27.մլնՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020-2022թթ.**

**Ծրագիր N 15**

**Այրք բնակավայրում նոր ջրագծի կառուցում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –ջրագծի կառուցում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** Այրքում նոր ջրագծի առկայություն
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Այրք բնակավայրի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 64 278 300 ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝-5 000 000 ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝- 59 278 300 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020թ.**

**Ծրագիր N 16**

**Վարդենիս համայնքի թիվ 1 և թիվ 2 մանկապարտեզների վերանորոգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –մանկապարտեզների վերանորոգում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** բարեկեցիկ մանկապարտեզներ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –մանկապարտեզներ հաճախող երեխաներ, մանկապարտեզների աշխատակիցմեր
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 27 141 000 ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝- 600 000 ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝- 26 541 000 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019թ.**

**Ծրագիր N 17**

**Վարդենիս Մհեր Մկրտչյանի անվան մշակույթի պալատի բակային տարածքի ցանկապատի կառուցում և կանաչապատում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –բարեկարգված բակ
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** բարեկարգ, կանաչապատ բակ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –մշակույթի պալատի աշխատակիցներ, համայնքի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 2 410 000 ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝- 710 000 ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝- 1 700 000 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019թ.**

**Ծրագիր N 18**

**Վարդենիս Լ. Ազգալդյան, Երիտասարդության և Վ. Մանուկյան փողոցների խաչմերուկում հրապարակի կառուցում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –բարեկարգված փողոցներ, հրապարակի առկայություն
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** բարեկարգ, կանաչապատ, գեղեցիկ հրապարակ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – համայնքի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 15 000 000 ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝- 8 250 000 ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝- 6 750 000 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020թ.**

**Ծրագիր N 19**

**Վարդենիս-Մարտակերտ միջպետական ճանապարհի շրջանցիկ երթևեկության հրապարակի և հարակից տարածքի վերակառուցում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –բարեկարգված փողոցներ, հրապարակի առկայություն
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** բարեկարգ, կանաչապատ, գեղեցիկ հրապարակ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – համայնքի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 10 000 000 ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝- 5 500 000 ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝- 4 500 000 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020թ.**

**Ծրագիր N 20**

**Վ. Համբարձումյան և Ռոման փողոցների ասֆալտի երեսպատում, Վ. Համբարձումյան փողոփփցի միակողմանի մայթեզրի կառուցում և մայթի ասֆալտապատում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –բարեկարգված փողոցներ և մայթեր
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** բարեկարգված փողոցներ և մայթեր
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – համայնքի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 250 000 000 ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝- 100 000 000 ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝- 150 000 000 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020թ.**

**Ծրագիր N 21**

**Վարդենիսի Խ. Ստեփանյան փողոցի ասֆալտապատում և միակողմանի մայթի կառուցում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –բարեկարգված փողոցներ և մայթեր
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** բարեկարգված փողոցներ և մայթեր
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – համայնքի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 80 000 000 ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝- 32 000 000 ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝- 48 000 000 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020թ.**

**Ծրագիր N 22**

**Վարդենիսի բազմաբնակարան շենքերի և կենտրոնական փողոցների լուսավորում ֆոտովելտային լուսատուների տեղադրմամբ**

1. **Ծրագրի նպատակը** –լուսավորված փողոցներ և բակեր
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** լուսավորված փողոցներ և բակեր
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – համայնքի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 18 000 000 ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝- 7 200 000 ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝- 10 800 000 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020թ.**

**Ծրագիր N 23**

**«Մարզասրահի կառուցում»** **Վարդենիս համայնքում և տարածաշրջանում սպորտի մշակույթի ձևավորում՝ միջհամայնքային համագործակցության միջոցով**

1. **Ծրագրի նպատակը** – Վարդենիս համայնքում և տարածաշրջանում սպորտի մշակույթի ձևավորում՝ միջհամայնքային համագործակցության միջոցով
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** Վարդենիս համայնքում և տարածաշրջանում սպորտային մշակույթի առավել բարձր մակարդակ՝ միջհամայնքային համագործակցության միջոցով
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – Վարդենիս խոշորացված համայնքի և տարածաշրջանի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը` 16,213,080.00 ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝ 3,206,000 ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝ 13,007,080 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020-2021թթ.**

**Ծրագիր N 24**

**Վարդենիս համայնքի «Բանդեր» թաղամասում կոյուղագծի և**

**ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգի կառուցում**

1. **Ծրագրի նպատակը** – 2700 մ երկարությամբ կոյուղագծի և դրենաժային համակարգի կառուցմամբ՝ մի շարք բնապահպանական և էկոլոգիական լուրջ հիմնախնդիրների լուծում:
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** Լուծված էկոլոգիական, բնապահպանական և սոցիալական լուրջ հիմնախնդիրներ, ճահճից ազատված շուրջ 100 հա տնամերձ հողատարածք,խնդրից առաջացող համաճարակային հիվանդությունների վտանգը՝ կանխված, խմելու ջրի և կոյուղաջրի գերվտանգավոր միախառնումը՝ կանխված:
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները –** Վարդենիս խոշորացված համայնքի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 175,613,802.0 ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝- 8,350,797.0 ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝- 44,471,700.0 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2021-2022թթ.**

**Ծրագիր N 25**

**«Կանաչ Վարդենիս», ցածր ածխածնային էներգիայի լուծումների կիրառման ընդլայնում**

1. **Ծրագրի նպատակը** – Վարդենիս քաղաքի համայնքային նշանակության էներգասպառողների էներգաարդյունավետության բարձրացում՝ ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման և լեդ լուսավորության ցանցի արդիականացման միջոցով:
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** Էներգիայի օգտագործման ժամանակակից՝ 36.9 կվտ ընդհանուր հզորությամբ ֆոտովոլտային 3 միկրոէլեկտրակայաններ, 320 նոր լեդ լամպեր, 130 (180 ՎՏ) ինքնասնուցվող լուսատուներ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները –** Վարդենիս խոշորացված համայնքի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 30,798,000.0 ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝- 4,698,000.0 ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝- 26,100,000.0 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2021-2022թթ.**

**«Վարդենիսի համայնքապետարանում դահլիճի կահավորում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ՏԻՄ կառավարմանը և համայնքի խնդիրների քննարկումներին ինտեգրման նպատակով»**

**Ծրագրի նպատակը** – Վերոնշյալ դահլիճում նախատեսվում է անցկացնել զանազան հանդիպումներ, քննարկումներ, դասընթացներ, հանրային լսումներ, ՏԻՄ կառավարման և համայնքային խնդիրների քննարկումներ՝ ներառական համակարգի սկզբունքով՝ ապահովելով ինչպես բնակչության խոցելի խմբերի/համայնքի շուրջ 450 հաշմանդամների, այնպես էլ բնակչության տարբեր շերտերի մասնակցությունը:

**Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –**ՏԻՄ կառավարման թափանցիկություն, հաշմանդամներին ՏԻՄ կառավարման գործընթացներին ներգրավում, հաշմանդամների համար ժամանցի կազմակերպում:

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը ----------ՀՀդրամ**

**ա) Համայնքային բյուջե՝- ------ ՀՀ դրամ**

**բ) Այլ ներդրող՝- ---------------- ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2021-2022թթ.**

# 

# 2.1. 5ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

Համայնքի բյուջեի եկամուտները ձվավորվում են վարչական և ֆոնդային բյուջեների միջոցների հաշվին: Համայնքում գալիք հինգ տարիներին ակնկալվում է կապիտալի գործառնություններից եկամուտների ստացում: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են հարկերի, տուրքերի և ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին: Սեփական եկամուտները 2016 թ. կազմում են համայնքի բյուջեի եկամուտների 36 %-ը, իսկ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները՝ 64 %-ը (աղյուսակ 3):

Համայնքի բյուջեի եկամուտների նախորդ տարիների փաստացի մակարդակների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նրանք աճ ունեն:

**Աղյուսակ 3. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

**հազար դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** |  | **2019թ.**  **նախատ.** | **2020թ.**  **փաստ.** | **2021թ.**  **նախատ.** | **2022թ.**  **կանխ.** | **2023թ.**  **կանխ.** | **2024թ.**  **կանխ.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **315585.2** | **311023.8** | **308871.4** | **325671.4** | **327487.4** | **331071.4** | **334487.4** |
| **1.** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **47204.9** | **43234** | **42734** | **45834** | **48350** | **45134** | **44350** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **11960.9** | **9350** | **9350** | **9350** | **9350** | **9350** | **9350** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | **5610.9** | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Հողի հարկ | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 28000.0 | 27000.0 | 27000.0 | 30000.0 | 32000.0 | 33000.0 | 35000.0 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տեղական տուրքեր | 3244.0 | 3084.0 | **2784.0** | **2884.0** | **3000.0** | **2784.0** | **3000.0** |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետական տուրքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Այլ հարկային եկամուտներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ | **3120.0** | **2000.0** | **2000.0** | **2000.0** | **1800.0** | **1600.0** | **1500.0** |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **254442.1** | **254764.1** | **256627.4** | **258127.4** | **260627.4** | **262427.4** | **264727.4** |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ |  |  |  |  |  |  |  |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ |  |  |  |  |  |  |  |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 9335.8 | 9602.5 | 9602 | 9800.0 | 9800.0 | 9800.0 | 9800.0 |
| դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |  |
| բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **7313.5** | **7510.0** | **7510.0** | **7510.0** | **7510.0** | **7510.0** | **7510.0** |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 3513.5 | 3510.0 | 3510.0 | 3710.0 | 3710.0 | 3800.0 | 3800.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | 3800.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** այդ թվում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տեղական վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** | **3000.0** | **3000.0** | **3000.0** | **2400.0** | **2400.0** | **1800.0** | **1800.0** |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **400.0** | **400.0** | **300.0** | **300.0** |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր | **2500.0** | **2500.0** | **2500.0** | **2000.0** | **2000.0** | **1500.0** | **1500.0** |
| **2.** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

# 

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայում արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-երի կողմից ընտրված ռազմավարությունից և առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված հիմնական նպատակներից, ՀԶՀԾ-ի կառավարման հանձնաժողովի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ 4)՝ ընդգրկելու համայնքի 2019-2024թթ. ՀԶՀԾ-ում: Այդ ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցության ապահովման համար:

**Աղյուսակ 4. ՀԶՔԾ-ում ընդգրկելու համար առաջարկվող ծրագրերի ցանկ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը**  **(հազ. դրամ)** |
|  | ***ՏԻՄ-երի լիազորություններ*** |  |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում | 82400.0 |
| 2. | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | 41000.0 |
| 3. | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | 55000.0 |
| 4. | Մարզադպրոցի պահպանոմ | 33700.0 |
| 5. | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | 25000.0 |
| 6. | Գրադարանի պահպանում | 21500.0 |
| 7. | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | 17400.0 |
| 8. | Կոմունալ ծառայության իրականացում | 27500.0 |
| 9. | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում |  |
| 10. | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում |  |
| 11. | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում |  |
| 12. | Երաժշտական դպրոցի վերանորոգում |  |
| 13. | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում |  |
| 14. | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում |  |
| 15. | Խաղահրապարակների ստեղծում |  |
| 16. | Կոյուղու կոլեկտորի ընդլայնում |  |
| 17. | Քաղաքապետարանի շենքի վերանորոգում |  |
| 18. | Քաղաքապետարանի գույքի համալրում |  |
| 19. | Թիվ-3 մանկապարտեզի շենքի վերականգնում, ջեռուցում |  |
| 20. | Նոր գերեզմանատան կառուցում |  |
| 21. | Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի նորոգում և գույքի ձեռքբերում |  |
| 22. | Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում |  |
| 23. | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի կառուցում |  |
| 24. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում |  |
| 25. | Փողոցների գիշերային լուսավորության ընդլայնում |  |
| 26. | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում |  |
| 27. | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով |  |
| 28. | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերականգնում |  |
| 29. | Անավարտ բազմաբնակարան շենքերի շինարարության վերսկսում |  |
| 30. | Համայնքի աղբավայրի ցանկապատում |  |
| 31 | Մարզասրահի կառուցում | 16,213,080.00 |
| 32 | Վարդենիս համայնքի «Բանդեր» թաղամասում կոյուղագծի և  ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգի կառուցում | 175,613,802.0 |
| 33 | «Կանաչ Վարդենիս», ցածր ածխածնային էներգիայի լուծումների կիրառման ընդլայնում | 30,798,000.0 |
| 34 | «Վարդենիսի համայնքապետարանում դահլիճի կահավորում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ՏԻՄ կառավարմանը և համայնքի խնդիրների քննարկումներին ինտեգրման նպատակով» |  |

Ծրագրերը սահմանելուց հետո դրանք գնահատվել են ըստ առաջնահերթության՝ հիմք ընդունելով հետևյալ չափորոշիչները.

* Շահառուների թիվ
* Համայնքի կարողությունների հզորացում

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) | | | | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում | 82400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Կոմունալ ծառայության իրականացում | 27500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | 41000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | 55000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Մարզադպրոցի պահպանոմ | 33700 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | 17400 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Գրադարանի պահպանում | 21500 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Երաժշտական դպրոցի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Խաղահրապարակների ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Սելաֆատարի նորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Կոյուղու կոլեկտորի ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Քաղաքապետարանի շենքի ներքին հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Քաղաքապետարանի գույքի համալրում |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Թիվ-3 մանկապարտեզի շենքի վերականգնում, ջեռուցում |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Նոր գերեզմանատան կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի նորոգում և գույքի ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի կառուցում, խորքային հորի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Փողոցների գիշերային լուսավորության ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերականգնում |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Անավարտ բազմաբնակարան շենքերի շինարարության վերսկսում |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Համայնքի բնակչության ներգրավում բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Մարզասրահի կառուցում | 16,213,080.00 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Վարդենիս համայնքի «Բանդեր» թաղամասում կոյուղագծի և  ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգի կառուցում | 175,613,802.0 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | «Կանաչ Վարդենիս», ցածր ածխածնային էներգիայի լուծումների կիրառման ընդլայնում | 30,798,000.0 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | «Վարդենիսի համայնքապետարանում դահլիճի կահավորում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ՏԻՄ կառավարմանը և համայնքի խնդիրների քննարկումներին ինտեգրման նպատակով» |  |  |  |  |  |  |  |

* Իրատեսականություն
* Հրատապություն

Ըստ սահմանված չափորոշիչների ծրագրերը գնահատվել են առավելագույնը 10 բալանոց սանդղակով: Գնահատականները ներկայացված են աղյուսակ 5-ում:

**Աղյուսակ 5. Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում**

Ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելուց հետո առանձնացվել են այն ծրագրերը (այդ թվում՝ առաջնահերթություններ չպահանջող ծրագրերը), որոնք առկա և կանխատեսվող ֆինանսական միջոցների պայմաններում հնարավոր են իրականացնել առաջիկա հինգ տարիներին: Այդ ծրագրերը ներկայացված են համայնքի ծրագրերի ամփոփագրում՝ ըստ առաջնահերթությունների (աղյուսակ 5):

**Աղյուսակ 6. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Չափի միավորը** | **Ծրագրի քանակական**  **ծավալը** | **Ծրագրի արժեքը**  **(հազ. դրամ**) | **Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների** | | | |  | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Համայնքի բյուջե** | **Դոնոր կազմ.-եր** | **Պետբյուջե, այլ** |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում | աշխատող |  |  | 82400 | 82400 | 84000 | 84000 | 86000 |  |  |  |
| 2. | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | երեխա |  |  | 41000 | 43000 | 43000 | 44500 | 45000 |  |  |  |
| 3. | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | երեխա |  |  | 55000 | 55000 | 57000 | 58000 | 58000 |  |  |  |
| 4. | Մարզադպրոցի պահպանում | երեխա |  |  | 33700 | 34500 | 35000 | 36500 | 36500 |  |  |  |
| 5. | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | աշխատող |  |  | 25000 | 26000 | 26500 | 27500 | 29000 |  |  |  |
| 6. | Գրադարանի պահպանում | աշխատող |  |  | 21500 | 22500 | 23000 | 24500 | 25000 |  |  |  |
| 7. | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | աշխատող |  |  | 174000 | 18000 | 18800 | 19500 | 20000 |  |  |  |
| 8. | Կոմունալ ծառայության իրականացում | աշխատող |  |  | 27500.0 | 27500.0 | 29.500 | 29500 | 30.000 |  |  |  |
| 9. | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | ընտանիք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում/տանիք, մուտք/ | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Երաժշտական դպրոցի վերանորոգում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Խաղահրապարակների ստեղծում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Սելաֆատարի նորոգում | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Մշակույթի կենտրոնի վերանորոգում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Կոյուղու կոլեկտորի կառուցում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Քաղաքապետարանի շենքի վերանորոգում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Քաղաքապետարանի գույքի համալրում | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Թիվ-3 մանկապարտեզի շենքի վերականգնում, ջեռուցում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի նորոգում և գույքի ձեռքբերում | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և խորքային հորի կառուցում | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Փողոցների գիշերային լուսավորության ընդլայնում | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերականգնում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Անավարտ բազմաբնակարան շենքերի շինարարության վերսկսում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Վարդենիսի մուտքերն ազդարարող խորհրդանիշի նախագծում և կառուցում | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Համայնքի շատրվանների նորոգում և գործարկում | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Մարզասրահի կառուցում | քմ |  | 16,213,080.00 |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
| 34 | Վարդենիս համայնքի «Բանդեր» թաղամասում կոյուղագծի և  ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգի կառուցում | կմ |  | 175,613,802.0 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |
| 35 | «Կանաչ Վարդենիս», ցածր ածխածնային էներգիայի լուծումների կիրառման ընդլայնում | կմ |  | 30,798,000.0 |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
| 36 | «Վարդենիսի համայնքապետարանում դահլիճի կահավորում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ՏԻՄ կառավարմանը և համայնքի խնդիրների քննարկումներին ինտեգրման նպատակով» | քմ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |

**2.1.6 ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

**Վարդենիս համայնքի բնականոն զարգացման համար հիմնական խոչընդոտներն ու դժվարություններն են.**

**1.աշխատատեղերի բացակայություն**

**2.բժշկական կադրերի բացակայություն**

**3.ժամանակակից բուժսարքավորումների բացակայություն**

**4.բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սեյսմակայուն անմխիթար վիճակը**

**5.Տարածաշրջանում դեպի պատմանական հուշարձաններ տանող ճանապարհների անմխիթար վիճակը, որը խոչընդոտում է զբոսաշրջության զարգացմանը**

**2.1.7 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ , ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ (ՈՒԹՀՍ)ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ուժեղ կողմեր** | **Թույլ կողմեր** |
| * Էկոլոգիական վտանգ ներկայացնող խոշոր ձեռնարկությունների բացակայություն և համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների էկոլոգիապես մաքուր որակ: * Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, ալպիական արոտավայրեր՝ գյուղատնտեսության և անասնապահության զարգացման համար: * Անխափան գործող ֆիքսված հեռախոսակապ, բջջային հեռախոսակապ՝ «Վիվասել-ՄՏՍ», «Յուքոմ» և «Բիլայն» շարժական կապի և ինտերնետ ծառայություններ: * 9 հեռուստաալիքների և կաբելային հեռուստատեսության հեռարձակում: * Գազաֆիկացված բազմաբնակարան շենքեր (գրեթե բոլոր շենքերը): * 2860 տարեկան ժամ արևափայլք | * Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, մարզկենտրոն Գավառից Որոշ հատվածներում անբարեկարգ փողոցներ և մայթեր: * 40 բազմաբնակարան շենքերի անբարեկարգ տանիքներ և բակային հատվածներ: * Անբարեկարգ ոռոգման ցանցեր: * Սոցիալապես անապահով ընտանիքների, միայնակ թոշակառուների, ցածր եկամուտ ունեցողների հարաբերական մեծ թիվը համայնքում: * Գործազրկության բարձր ցուցանիշը: |
| **Հնարավորություններ** | **Սպառնալիքներ (վտանգներ)** |
| * Որակյալ աշխատուժի մեծ պոտենցիալ` տարբեր մասնագիտությունների բարձրագույն և մասնագիտական կրթությամբ կադրեր, որոնք կարող են կազմակերպել գյուղատնտեսության, կրթության ու դաստիարակության, մշակութային, շինարարական և այլ աշխատանքներ: * Հիմնականում պահպանված նախադպրոցական, կրթական և մշակութային հիմնարկների տիպային շենքեր: * Համայնքի և հարակից համայնքների տարածքներում զբոսաշրջության տեսանկյունից գրավիչ պատմամշակութային հարուստ ժառանգության բնության հուշարձաններ և օբյեկտներ՝ 9-12-րդ դարի Մաքենաց վանքի համալիրը,Այրքի մատուռները,Կարճաղբյուրի 2-րդ հազարամյակի Կիկլոպյան ամրոցը, Սոթքի բազիլիկ եկեղեցին, բազմաթիվ խաչքարեր | * Արտագաղթի աճ: * Որակավորված մարդկային ռեսուրսների կորուստ՝ կապված արտագնա աշխատանքային միգրացիայի հետ: * Քաղաքացիների անվճարունակության պատճառով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի՝ համայնքին հետ հանձնում և դրանից բխող համայնքային եկամուտների (հողի հարկ և գույքահարկ) նվազում: |

# 2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ եվ գործողությունների պլանավորում

Վարդենիսը բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող համայնք է, որտեղ զարգացած են միջազգային տուրիզմն ու էկոտուրիզմը, և որտեղ ստեղծված է ներդրումների համար մրցունակ միջավայր, իսկ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ կյանքով:

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ **ռազմավարությունը**՝

* Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ.
* Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ.
* Պահպանել համայնքի ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները.
* Բարելավել կրթական և մշակութային ոլորտի համայնքային կազմակերպությունների գործունեությունը` մշտապես հարստացնելով նրանց նյութատեխնիկական բազան.
* Շարունակել և աստիճանաբար ընդլայնել համայնքի բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքները.
* Իրականացնել սոցիալական տարաբնույթ ծրագրեր.
* Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը.

Համայնքի զարգացման 2019-2024 թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական **նպատակներն** **են**՝

* Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ.
* Ունենալ բարեկարգ բնակարանային ֆոնդ.
* Քաղաքապետարանի շենքային և գույքային պայմանների բարելավում.
* Բնակչության կենսամիջավայրի բարելավում (կանաչապատում, կոյուղու կոլեկտորի վերակառուցում և այլն).
* Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների (կրթության, ջրամատակարարման, աղբահանության և այլն) շրջանակի ընդլայնում և որակի բարձրացում.
* Համայնքում աշխատատեղերի ընդլայնմանը նպաստում՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը.
* Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների սերտ համագործակցությունը:

**2.2.1 Համայնքի զարգացման տեսլական**

Առաջիկա 5 տարում, որդեգրված քաղաքականության և համայնքի հնգամյա ծրագրի իրականացման արդյունքում, համայնքապետարանն ակնկալում է ունենալ առավել բարեկարգ, կանաչապատ, տնտեսապես զարգացած՝ նոր գործարար սուբյեկտներով, հոգևոր, մշակութային, մարզական ակտիվ կյանքով ապրող, սոցիալական բևեռվածության մեղմացմամբ՝ բնակիչների առավել բարեկեցիկ կյանքով Վարդենիս:

Ակնկալվող և արդեն նախագծված ծրագրերի միջոցով, որոնք պետք է իրականացվեն ՀՀ կառավարության, համայնքային բյուջեի միջոցների, միջազգային կառույցների և այլ դոնորների ներդրումներով, համայնքը կունենա նաև առավել համակարգված աղբահանություն, թափոնների վերամշակում:

Համայնքի զարգացման հիմնական գրավականը պետք է լինի զբոսաշրջությունը,գյուղատնտեսության մեջ նոր տեխնոլոգիաների և նոր տեխնիկաների կիրառմամբ գյուղ մթերքների արտադրության ավելացումը:

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը միտված է նվազեցնել աղքատության շեմից ցածր ընտանիքների թիվը, ներկա պահին համայնքում կա աղքատության շեմից ցածր գտնվող 1159 ընտանիք (նպաստառու), որը կազմում է համայնքի ընդհանուր ընտանիքների թվի 22,3 %: Համայնքի զարգացման մյուս պարտադիր ցուցանիշը համայնքի սեփական եկամուտների աճն է, որը 2016 թվականին կազմել է 2,9%:

**2.2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ**

Համայնքի պարտադիր խնդիրները լուծելու համար սահմանվել են խնդիրների լուծման անմիջական նպատակները, նախատեսվող ծրագրերը և ծրագրերից ակնկալվող միջանկյալ արդյունքները: Յուրաքանչյուր նպատակի չափելիությունն ապահովելու համար սահմանվել են կատարողականի առանցքային ցուցանիշներ և ցուցանիշների թիրախային արժեքներ: Սահմանվել է նաև համայնքի պարտադիր խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ բյուջեն՝ հինգ տարվա կտրվածքով: Բյուջեն ներկայացվել է երեք թվով` ընդհանուր ծախսեր, ընթացիկ ծախսեր, կապիտալ ծախսեր: Համայնքի զարգացման յուրաքանչյուր ծրագրի համար կազմվել է անձնագիր, որում առավել մանրամասն ներկայացված են նախատեսվող ծրագրերը:

**2.3. ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ**

ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի, տեղական և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, մասնավոր ընկերությունների և բարերարների կողմից արված ներդրումներով: ՀԶԾ-ում ընդգրկված թվով մոտ 2 նախատեսված ծրագրեր ունեն հստակ ֆինանսավորման աղբյուրներ: Դրանց մի մասի իրականացման համար համայնքը նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերել <<ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ>> ՍՊԸ հետ: Ծրագրերի մյուս մասը կիրականացվեն Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի, պետական բյուջեի, Եվրամիության, համայնքային բյուջեի և այլ դոնոր կազմակերպությունների ներդրումներով: ՀԶԾ-ում ընդգրկվել են նաև համայնքի համար առաջնահերթ նշանակություն ունեցող ծրագրեր, որոնց իրականացման համար համայնքը փնտրում է ֆինանսավորման աղբյուրներ:

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« Անդրանիկի, Հ. Արզոյան, Գայի փողոցի ասֆալտապատում բարեկարգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բարեկարգ և հարմարավետ փողոցի կառուցում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  փողոցների և մայթերի բարեկարգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1,Մայթի եզրաքարերի տեղադրում  2, ,Մայթի ասֆալտապատում  3,Առվակների փոխում նորով  4,Փողոցի ասֆալտապատում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 1600գ/մ  3200մ2  220գ/մ | 15400մ2 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1,Ժամանակավոր աշխատատեղերի  ստեղծում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1,Ֆինանսական միջոցներիհայթհայթման համար դիմել ՀՀկառավարությանը, միջազգային և դոնոր կազմակերպություններին:  1.2. .նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում  2.2. Շինաշխատանքների իրականացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 790մլն,դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Թաղամասի բնակիչներ, Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատի 400 աշխատակիցներ: | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019-2020 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անդրանիկի փողոցը ասֆալտապատվել է 1968թվականին, վերանորոգվել է 1973-1974թթ և գտնվում է անմխիթար վիճակում: Թաղամասը խիտ բնակեցված է: Փողոցը սպասարկում է նաև Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատի 400 աշխատակիցներին: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ջրարբիացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Հողերի ջրարբիացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1,Խորքային հորի կառուցում  , | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | 100մետր |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը, միջազգային և դոնոր կազմակերպություններին:  1.2. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում  2.2. Շինաշխատանքների իրականացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 10,0 մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 200 հողատերեր | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2021 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Խորքային հորի կառուցումով ոռոգելի կդառնա քաղաքի արևելյան հատվածի շուրջ 80հա վարելահող, կապահովվի բարձր բերքատվություն: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **6 Անավարտ շենքերի շինարարություն**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակարանի կարիք ունեցող քաղաքացիներին բնակարանով ապահովում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Բնակարանաշինութ  յուն |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1,Շին աշխատանքների իրականացում  2,Ներքին հարդարում  3,Բակերի բարեկարգում  , | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  | 1շենք  12բնակարան | | 1շենք  12բնակարան | | 1շենք  12բնակարան | | 1շենք  12բնակարան | 2շենք  24բնակարան |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1,Ժամանակավոր աշխատատեղերի  ստեղծում | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | | 15 | | 15 | | 15 | 15 | 30 |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը, միջազգային և դոնոր կազմակերպություններին:  1.2. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում  2.2. Շինաշխատանքների իրականացում | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 648,0 մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 72 ընտանիք | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2022 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարդենիս քաղաքի բանավանի հարավային և հյուսիսային հատվածների կառուցապատման և բարեկարգման ավարտումը կապահովվի 6 կիսավարտ 12 բնակարանանոց բնակելի շենքերի շինարարությամբ: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **40 Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների, մուտքերի և բակերի հիմնանորոգում, բարեկարգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | **Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանությունը, սեյսմոկայունության բարձրացումը, բնակչության ապերլու համար նորմալ պայմանների ստեղծումը** | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Շենքերի երկարակեցության ապահովում |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1,Տանիքիասբոշիֆերյա ծածկի փոխարինումը թիթեղով  , | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  | 5շենք | | 5շենք | | 10շենք | | 10շենք | 10շենք |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1,Ժամանակավոր աշխատատեղերի  ստեղծում | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | | 15 | | 15 | | 30 | 30 | 30 |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2027 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը  1.2. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում  2.2. Շինաշխատանքների իրականացում | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 860,0 մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 1300ընտանիք | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2021 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարդենիս քաղաքի 40 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների,մուտքերի և բակերի հիմնանորոգում: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **10 հա ջերմոցային տնտեսության կառուցում մինչև 50հա ընդլայնելու հնարավարությամբ** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակչության շուրջտարյա թարմ բանջարեղենով ապահովումը, աշխատատեղերի ստեղծումը | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Աշխատատեղերի ստեղծում |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1,Հողհատկացում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  | 10հա | |  | |  | |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1Ժամանակավոր,աշխատատեղերի  ստեղծում  2.Հիմնական աշխատատեղերի ստեղծում | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | | 15 | | 20 | | 20  30 | 20  30 | 20  30 |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը և այլ դոնոր կազմակերպություններ  1.2. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում  2.2. Շինաշխատանքների իրականացում | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 860,0 մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Տարածաշրջանի ազգաբնակչություն | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2022 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարդենիս քաղաքի հյուսիս-արևելյան կողմում 10հա տարածքի վրա ջերմոցային տնտեսության ստեղծում: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Մարզադաշտի հիմնանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Սպորտի զարգացմանը և առողջ ապրելակերպին | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Վարդենիս քաղաքի թիվ 1մարզադպրոցի մարզաբազայի պայմանների բարելավում |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1**մարզադահլիճների հիմնանորոգում**  2. նստատեղերի կառուցում  3.մարզադաշտի կանաչապատում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  |  | | 300մ2 | | 300մ2  5000մ2 | | 7000հատ |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1Ժամանակավոր,աշխատատեղերի  ստեղծում | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | | 20 | | 20 | 20 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա և այլ դոնոր կազմակերպություններ  1.2. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում  2.2. Շինաշխատանքների իրականացում | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 580,0 մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Տարածաշրջանի ազգաբնակչություն | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2023 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարդենիս քաղաքի կենտրոնական մարզադաշտի վերակառուցումը նպատակ ունի ապահովելու ինչպես Վարդենիս քաղաքի թիվ 1 մարզադպրոցի աշխատանքները նաև օգտագործելու, որպես հանրապետական և մարզային նշանակության սպորտային միջոցառումների անցկացման մրցավայր:    Հաշվի է առնված այն հանգամանքը, որ Վարդենիսի մարզադաշտը իր մեծությամբ և հնարավարություններով չորորդն է հանրապետությունում: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Մայթերի հիմնանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխարգելում, մայթերի բարեկարգում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Վարդենիս քաղաքի փողոցների մայթերի ասֆալտապատումկանաչապատում, բարեկարգում, |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ   1. 1.Բարեկարգված մայթերով հետիոտնի անվտանգ երթևեկություն 2. 2.Կանաչ տարածքների ավելացում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  | 0,05հա | | 0,05հա | | 0,05հա | | 0,05հա | 0,05հա |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ   1. 1.Անցորդների թվի մեծացում | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ 2.Սանմաքրման աշխատանքների կազմակերպման նպատակով ֆին. ծախսերի նվազում: | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Ծրագրային փաթեթի ներկայացում և հաստատում ավագանու նիստում:  1.2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  1.3, Շինաշխատանքների կազմակերպման համար մրցույթային գործընթացի կազմակերպում:  1.4.Գնումների գործընթացի կազմակերպում:  1.5. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ավարտական աշխատանքների իրականացում:  2.2. Հանձնման, ընդունման գործընթացների իրականացում: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 40,0 մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Եղանակային ոչ բարենպաստ պայմաններ: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի և այլ համայնքների բնակիչներ, հյուրեր: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2023 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի և այլ դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորմամբ: Այն շարունակական է: Ծրագրով իրականացվելու են հետևյալ աշխատանքները՝   * Մայթերի ասֆալտապատում և սալիկապատում. Եզրաքարերի փոխարինում նորով: * Կանաչապատ գոտիների ստեղծում մայթեզրերին: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**« Վարդենիսի լիարժեք լուսավորում »**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Վարդենիս քաղաքի լիարժեք լուսավորում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Վարդենիս քաղաքի փողոցների լուսավորում, |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ   1. 1.Հենասյուների տեղադրում 2. 2.Լուսատուների տեղադրում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  | 25հատ  25հատ | | 25հատ  25հատ | | 25հատ  25հատ | | 25հատ  25հատ | 25հատ  25հատ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ. | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:  1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 10,0 մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի և այլ համայնքների բնակիչներ, հյուրեր: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2021 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում քաղաքի լիարժեք լուսավորության: Այն շարունակական է: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Քաղաքի մուտքի խորհրդանիշի կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի մուտքի ազդարարում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Վարդենիս քաղաքի մուտքի ազդարարում |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ. | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:  1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 4,0 մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի և այլ համայնքների բնակիչներ, հյուրեր: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2013 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի և դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում քաղաքի մուտքի ազդարարման: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Վերին Շորժա, Ներքի Շորժա և Այրք բնակավայրերից դեպի Վարդենիս տանող ճանապարհների հողահարթեցում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մուտքը դեպի համայնք ավելի դյուրին դարձնելու համար | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Դեպի քաղաքային համայնք մտնող ճանապարհների բարեկարգում |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ. | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:  1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 25 մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Վարդենիսի, Վերին Շորժայի, Ներքի Շորժայի և Այրքի ազգաբնակչություն և այցելուներ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2021 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի և դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում ճանապարհների բարեկարգման և բարելավման: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Բանավան թաղամասի բազմաբնակարան բանկելի շենքերի կոյուղու վերանորոգում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Թաղամասը ավելի բարեկարգ և մաքուր դարձնելը | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Բանավան թաղամասի կոյուղու հիմանորագում |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ. | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:  1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 70 մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բանավան թաղամասի բնակիչներ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2011 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի և դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում թաղամասը ավելիբարեկեցիկդարձնելը: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Վարդենիս համյնքի փողոցների կանաչապատում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքը առավել գեղեցիկ, բարեկարգված դարձնելը | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Վարդենիս համայնքի փողոցների կանաչապատում |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ. | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:  1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ .. մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Վարդենիս համայնքի բնակիչներ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի և դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում համայնքը ավելի գեղեցիկդարձնելը: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Վարդենիս համայնքի զբոսայգիների բարեկարգում »**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Զբոսայգիները առավել գեղեցիկ և բաարեկարգված դարձնելը, աժամանցի ապահովումը համայնքում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Վարդենիս համայնքի զբոսայգիների բարեկարգում |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ   1. 1.Հենասյուների տեղադրում 2. 2.Լուսատուների տեղադրում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ. | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:  1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ ... մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի և այլ համայնքների բնակիչներ, հյուրեր: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2021 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում է  Զբոսայյգիների բարեկարգումը: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**« Այրք բնակավայրում մանկապարտեզ բացել »**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Այրք բնակավայում մանկապարտեզ և նոար աշխատատեղեր ունենալը | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ  Այրքում մանկապարտեզի հիմնանորոգում |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ. | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:  1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 25 մլն, ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի և այլ համայնքների բնակիչներ, հյուրեր: | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2023 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում Այրք գյուղական բնակավայրում մանկապարտեզ և նոր աշխատատեղեր ունենալը: | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Մարզասրահի կառուցում**» **Վարդենիս համայնքում և տարածաշրջանում սպորտի մշակույթի ձևավորում՝ միջհամայնքային համագործակցության միջոցով**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Վարդենիս համայնքում և տարածաշրջանում սպորտի մշակույթի ձևավորում՝ միջհամայնքային համագործակցության միջոցով | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1. Վարդենիս համայնքում և տարածաշրջանում սպորտային մշակույթի առավել բարձր մակարդակի ապահովում՝ միջհամայնքային համագործակցության միջոցով | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1. Աշխատատեղերի  ստեղծում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | 10 | 10 | 15 | 15 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1,Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը, միջազգային և դոնոր կազմակերպություններին:  1.2. .նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում  2.2. Շինաշխատանքների իրականացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 16,213,080.00 ՀՀդրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 1. Վարդենիս խոշորացված համայնքի և տարածաշրջանի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2021 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացումը սպորտային կյանքի զարգացման ուղղությամբ լավագույն քայլ է, Երիտասարդների մեջ տվյալ ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրության աճի և սպորտային սեփական ներուժը ճանաչելու համար աննախադեպ միջավայր:  Գենդերային խնդիրները թիրախում ունենալով ծրագիրը լուծում է համայնքում բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման հարցը, հնարավորություն ստեղծում լուծել նույն հարցը նաև հարակից՝ Լուսակունք, Ակունք, Խաչաղբյուր, Շովակ, Մեծ Մասրիկ և Գեղամասար համայնքների բնակչության շրջանում: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Վարդենիս համայնքի «Բանդեր» թաղամասում կոյուղագծի և**

**ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգի կառուցում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 2700 մ երկարությամբ կոյուղագծի և դրենաժային համակարգի կառուցմամբ՝ մի շարք բնապահպանական և էկոլոգիական լուրջ հիմնախնդիրների լուծում: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ   1. Լուծված էկոլոգիական, բնապահպանական և սոցիալական լուրջ հիմնախնդիրներ, 2. Ճահճից ազատված շուրջ 100 հա տնամերձ հողատարածք 3. Խնդրից առաջացող համաճարակային հիվանդությունների վտանգը՝ կանխված 4. Խմելու ջրի և կոյուղաջրի գերվտանգավոր միախառնումը՝ կանխված: | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | 2700 մ. | 2700 մ. | 2700 մ. |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1.Ժամանակավոր աշխատատեղերի  ստեղծում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1,Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը, միջազգային և դոնոր կազմակերպություններին:  1.2. .նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում  2.2. Շինաշխատանքների իրականացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 175,613,802.0 ՀՀդրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 1. Վարդենիս խոշորացված համայնքի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարդենիս համայնքի՝ 1928-1930 թթ.-ին հիմնադրված «Բանդեր» կոչվող (շուրջ 100 հա.՝ Վարդենիս քաղաքի 582 հա. բնակելի տարածքից) թաղամասը ամենախիտ բնակեցված թաղամասերից մեկն է, որին բաժին է ընկնում շուրջ 700 տնտեսություն՝ 3000 բնակչով, որոնցից 1465 կին։ Բանդեր թաղամասը հատում է նաև Հայաստանը Արցախին կապող միջպետական ավտոճանապարհը, որը անցնում է Վարդենիսի տարածքով։  Թաղամասում կենտրոնացած բնակչության մեծ մասը սոցիալապես անապահով, նպաստառու ընտանիքներ են, որոնց մեջ ներառված են նաև մանկուց հաշմանդամներ, ինչպես նաև տարիներ շարունակ խոնավ միջավայրում ապրելու հետևանքով քրոնիկ հիվանդություններ ձեռք բերած անձինք, միայնակ թոշակառուներ, բազմազավակ ընտանիքներ, շուրջ 300 դպրոցահասակ և 100 մանկահասակ երեխաներ։ Բանդեր թաղամասում 2700 մ. կոյուղագիծը, որը 40 տարի շարունակ հոսում է բաց հունով, իսկական պատուհաս է դարձել բնակչության համար, խաթարելով նրանց բնականոն կենսագործունեությունը։ Բնակիչների համար պարզապես անհնար է դարձել տնամերձ հողատարածքների շահարգործումը, քանի որ դրանք վերածվել են ճահճի, երբեմնի բերքատու հողերում այժմ միայն եղեգ է աճում, այդ պատճառով բնակիչները զրկվում են ձմռանը տնամերձ հողատարծքներից ստացվող եկամտից, մասնավորապես ամառվա ընթացքում ճահճացած տարածքներից գարշահոտությունը տարածվում է ողջ թաղամասով մեկ, անգամ բնակիչների բնակարանների նկուղները լցված են կեղտաջրերով, իսկ խոսնավության պատճառով բնակարանները այլևս կիսաքանդ վիճակում են։ Խոնավությունը նաև լրջագույն առողջական խնդիրներ է առաջացրել տեղի բնակչության շրջանում՝ այսօր Բանդեր թաղամասում կարելի է գտնել երկարատև խոնավությունից առաջացած հիվանդությունների մեծ փունջ, վերջիններս հաճախ են դիմում թոքախտի, թոքաբորբի, անպտղության, ռևմատիկ (հոդացավեր), իշեմիկ և պարբերական հիվանդությունների բուժման նպատակով։  Ըստ Վարդենիսի հիվանդանոցի տվյալների՝ կորոնավիրուսային հիվանդացության ամենածանր ընթացք ունեցող դեպքերը գրանցվել են հենց Բանդեր թաղամասից, ծանր դեպքերի մեջ 56%- գրանցվել է կանանց մոտ, իսկ որպես ծանր ընթացքի հիմնական պատճառ բժիշկները նշել են բնակիչների թույլ իմունիտետն ու թոքային հիվանդությունները։  Արդեն երկար տարիներ գործող և արդյունքում քայքայված խմելու ջրագծերի վրա տեղ- տեղ առաջանում են անցքեր, որոնց միջով կոյուղագծի կեղտաջրերը խառնվում են խմելու ջրին և առաջացնում բնակչության համար գերվտանգավոր հակասանիտարական պայմաններ և առողջական խնդիրներ, և չնայած խնդրի մասնակի լուծմանը, այն կրկնվում է դառնալով բնակչության շրջանում ստամոքսաաղիքային համակարգի գործունեության խանգարումների, [գլխացավ](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%AC%D5%AD%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%BE)ի, [գլխապտույտ](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%AC%D5%AD%D5%A1%D5%BA%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BF)ի, երբեմն  [գիտակցության կորուստ](https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF&action=edit&redlink=1)ի և արյան ճնշման անկման պատճառ։  Բանդեր թաղամասում շուրջ 2700 մ կոյուղագծի և դրենաժորային համակարգի կառուցմամբ, կլուծվեն մի շարք բնապահպանական և էկոլոգիական լուրջ հիմնախնդիրներ, մոտ 40 տարի ճահճացած 100 հա. հողատարածքները մեկ ամսվա ընթացքում կազատվեն ճահճից՝ դառնալով մշակելի, 700 ընտանիք 3000 բնակչով, որոնցից 1465 կին, վերջապես հնարավորություն կունենա ծառայեցնել հողատարածքները ի շահ մի շարք սոցիալական խնդիրների լուծմանը, մասնավորապես ձմռանը սննդով ապահովում՝ ի շնորհիվ պտուղ բանջարեղենային մշակաբույսերի մշակության, սա բավականին լուրջ օգնություն կլինի թաղամասում բնակվող ընտանիքների համար, քանի որ նրանց նվազագույն միջին եկամուտը ամսվա կտրվածքով կազմում է 68.000 ՀՀ դրամ, ինչը անշուշտ բավարար չէ կարիքների լիովին բավարարման համար։  Ճահճուտի չորացմամբ հնարավոր կլինի կանխարգելել ճահճուտի հետևանքով առաջացած համաճարակային հիվանդությունների բռնկումը, իսկ այլ համաճարակային հիվանդությունների առկայության պարագայում պակաս խոցելի կլինեն բնակիչները։  Բնակչության շրջանում կվերանան խոնավությունից առաջացած քրոնիկ հիվանդությունները (թոքաբորբ, թոքախտ, հոդացավեր, անպտղություն, ռևմատիկ, իշեմիկ և պարբերական հիվանդություններ)։  Ծրագրի իրականացմամբ հնարավոր կլինի կանխել կեղտաջրերի գերվտանգավոր միախառնումը խմելու ջրին։  Բնակիչները կազատվեն գարշահոտությունից և խոնավությունից փլվող բնակարանների վրա պարբերաբար շինարարական աշխատանքներ կատարելու բեռից, որոնք բավականին ծախսատար են և ստեղծված իրավիճակում անարդյունավետ, կանայք կազատվեն այդ ամենի արդյունքում ավելացած տնային աշխատանքների հոգսերից։ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Կանաչ Վարդենիս», ցածր ածխածնային էներգիայի լուծումների կիրառման ընդլայնում**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Վարդենիս քաղաքի համայնքային նշանակության էներգասպառողների էներգաարդյունավետության բարձրացում՝ ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման և լեդ լուսավորության ցանցի արդիականացման միջոցով: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1. Էներգիայի օգտագործման ժամանակակից՝ 36.9 կվտ ընդհանուր հզորությամբ ֆոտովոլտային 3 միկրոէլեկտրակայաններ, 320 նոր լեդ լամպեր, 130 (180 ՎՏ) ինքնասնուցվող լուսատուներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | 81.6 կվտ ընդհանուր հզորությամբ ֆոտովոլտային միկրոէլեկտրակայաններ  320 նոր լեդ լամպեր  130 (180 ՎՏ) ինքնասնուցվող լուսատուներ | 81.6 կվտ ընդհանուր հզորությամբ ֆոտովոլտային միկրոէլեկտրակայաններ  350 նոր լեդ լամպեր  150 (180 ՎՏ) ինքնասնուցվող լուսատուներ | 81.6 կվտ ընդհանուր հզորությամբ ֆոտովոլտային միկրոէլեկտրակայաններ  400 նոր լեդ լամպեր  160 (180 ՎՏ) ինքնասնուցվող լուսատուներ | 81.6 կվտ ընդհանուր հզորությամբ ֆոտովոլտային միկրոէլեկտրակայաններ  450 նոր լեդ լամպեր  170 (180 ՎՏ) ինքնասնուցվող լուսատուներ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1.Ժամանակավոր աշխատատեղերի  ստեղծում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1,Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը, միջազգային և դոնոր կազմակերպություններին:  1.2. .նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում  2.2. Շինաշխատանքների իրականացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 30,798,000.0 ՀՀդրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 1. Վարդենիս խոշորացված համայնքի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարդենիս համայնքի էլեկտրամատակարարման ցանցի երկարությունը կազմում է 523 000 մ։ Այսօր համայնքում փողոցային լուսավորության ցանցում առկա է շուրջ 560 լուսատու և փողոցային լուսավորության համակարգի տարեկան աշխատաժամերը կազմում են 1825 ժամ/տարի: Էնեկտրոէներգիայի մեծ ծախս են պահանջում նաև համայնքային ենթակայության մանկապարտեզները, երաժշտական դպրոցները, մարզադպրոցը, մշակույթի պալատը և համայնքապետարանը: Այսպիսով համայնքային բյուջեից տարեկան շուրջ 8 500 000 դրամ էլեկտրաէներգիայի վճար է կատարվում, ինչը մեծ ծանրաբեռնվածություն է: Բացի այդ փողոցային լուսավորության ապահովման համար օգտագործվող էներգիայի մեծ ծախսը ստիպում է կրճատել փողոցների լուսավորության օրական ժամանակահատվածը։ Նման պայմաններում փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնման պարագայում համայնքային բյուջեն կրկնակի կծանրաբեռնվի, ուստի հաշվի առնելով այն, որ Վարդենիսի բնակլիմայական պայմաններն չափազանց գրավիչ են արևային էներգիայի օգտագործման տեսակետից, նախատեսվում է համայնքային ենթակայության գտնվող 6 կառույցների տանիքներին տեղադրել 81.6 կվտ ընդհանուր հզորությամբ ֆոտովոլտային միկրոէլեկտրակայաններ: Ծրագրով նախատեսվում է 320 (180 ՎՏ) ինքնասնուցվող լուսատուներով լուսավորել համայնքի բոլոր 43 բազմաբնակարան շենքերի բակերը և քաղաքի կենտրոնական հրապարակին հարող փողոցները: Ինքասնուցվող լուսատուները ընտրված են հատկապես այն պատճառով, որ այս հատվածներում էլեկտրական լարերի անցկացումը խնդրահարույց է և ծախսատար, մյուս կողից էլ մեր ունեցած փորձով դրանք ապահովում են լուսավորություն գրեթե ամբողջ գիշերվա ընթացքում, ինչը շատ կարևոր է հասարակական կարևորություն ուեցող այս հատվածներում անվտանգության և այլ նկատառումներից ելնելով: Նախատեսվում է նաև ընդլայնել փողոցային լուսավորության ցանցը ՝ 400 լեդ լուսատուների (120 ՎՏ) և ավելացմամբ և երկարացնել փողոցային լուսավորության ժամանակահատվածը՝ միևնույն ժամանակ պահպանելով էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսի ստատիկ վիճակ:  Ծրագրի արդյունքում խնայված գումարները նպատակաուղղել սոցիալական ծրագրերի իրականացմանն ու այս ծրագրի շարունակականության ապահովմանը, կարողությունների զարգազմանը: Ծրագրին դիմելու և շահառու դառնալու հարցում մեզ համար կարևոր խթան է հանդիսացել Թալին քաղաքում հաջող կերպով իրականացված համանման ծրագիրը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Վարդենիսի համայնքապետարանում դահլիճի կահավորում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ՏԻՄ կառավարմանը և համայնքի խնդիրների քննարկումներին ինտեգրման նպատակով»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Վերոնշյալ դահլիճում նախատեսվում է անցկացնել զանազան հանդիպումներ, քննարկումներ, դասընթացներ, հանրային լսումներ, ՏԻՄ կառավարման և համայնքային խնդիրների քննարկումներ՝ ներառական համակարգի սկզբունքով՝ ապահովելով ինչպես բնակչության խոցելի խմբերի/համայնքի շուրջ 450 հաշմանդամների, այնպես էլ բնակչության տարբեր շերտերի մասնակցությունը: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| ՏԻՄ կառավարման թափանցիկություն, հաշմանդամներին ՏԻՄ կառավարման գործընթացներին ներգրավում, հաշմանդամների համար ժամանցի կազմակերպում: | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  1.Ժամանակավոր աշխատատեղերի  ստեղծում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1,Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը, միջազգային և դոնոր կազմակերպություններին:  1.2. .նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում  2.2. Շինաշխատանքների իրականացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 1. Վարդենիս խոշորացված համայնքի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքային ծառայությունների վերափոխման ուղղությամբ Վարդենիսի համայնքապետարանը նախատեսում է համայնքապետարանի վարչական շենքում գտնվող նիստերի դահլիճի վերանորոգում և կահավորում՝ հաշմանդամություն և հատուկ խնամքի կարիք ունեցող անձանց պահանջներին համապատասխան:  Վերոնշյալ դահլիճում նախատեսվում է անցկացնել զանազան հանդիպումներ, քննարկումներ, դասընթացներ, հանրային լսումներ, ՏԻՄ կառավարման և համայնքային խնդիրների քննարկումներ՝ ներառական համակարգի սկզբունքով՝ ապահովելով ինչպես բնակչության խոցելի խմբերի/համայնքի շուրջ 450 հաշմանդամների, այնպես էլ բնակչության տարբեր շերտերի մասնակցությունը:  Խոցելի խմբերին շեշտադրումը բացատրվում է հատկապես նրանով, որ նրանք ոչ միայն չունեն ժամանցի կազմակերպման միջոցներ, այլև համապատասխան միջավայր՝ հասակակիցների և հասարակության այլ շերտերի հետ շփման համար:  Բազմաթիվ հարցումների և անհատական հանդիպումների արդյունքում կարող ենք հստակ ասել, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք ի զորու են կարևորագույն դեր ունենալ համայնքի զարգացման գործում՝ այլընտրանքային և ստեղծագործական գաղափարների ներկայացմամբ: Բացի այդ, ծրագրի շրջանակներում հաշմանդամ երեխաները հնարավորություն կունենան տիրապետել ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմանը:  Կհրավիրվեն հատուկ մասնագետներ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարողությունների և հմտությունների զարգացմանն ուղղված պարապմունքների անցկացման համար:  ՏԻՄ գործունեության թափանցիկության տեսանկյունից ծրագրի իրականացումը կլինի առավել հստակ և աննախադեպ քայլ: | | | | | | | |

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Նկարագիր | | | | | |
| Աշխարհագրական դիրք | | | բարձր լեռնային | | | | | |
| Տարածք (հարևան համայնքներ) | | | Լուսակուք, Ակունք, Մեծ Մասրիկ, Տորֆավան, Շատջրեք | | | | | |
| Վարչատարածքային բաժանում (պայմանական) | | |  | | | | | |
| **Համայնքի շենքեր-շինություններ** | | | **Ոչ վթարային** | **վթարային** | | | | **Վտանգավոր գոտում** |
|  | | Բնակելի |  | 5 | | | | 0 |
|  | | Ոչ բնակելի |  |  | | | |  |
| Կլիմա | | | հուլիս և օգօստոս ամիսներին`16 °C-20 °C, առավելագույն ջերմաստիճանը 31 °C, հունվարի միջին ջերմաստիճանը՝ -6 °C, ձմռան տևողությունը 6 ամիս է | | | | | |
| Ջրային ռեսուրսներ | | |  | | | | | |
| Բնություն | | |  | | | | | |
| **Մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրեր** | | | **Անվանում** | | **Հնարավոր մարդկանց քանակ** | | **Աշխատանքային ժամեր** | |
| Հանգստի գոտի | | | **չկա** | |  | |  | |
| Հանգստյան տներ/հյուրանոցներ/այլ | | | **2 հատ հյուրանոց** | |  | |  | |
| Պատմական օբյեկտներ | | | **1 հատ եկեղեցի** | |  | |  | |
| Մշակույթային օբյեկտներ | | | Մշակույթի պալատ | |  | |  | |
| Այլ | | |  | |  | |  | |
| **Տրանսպորտային համակարգ** | | |  | | | | | |
| * Ճանապարհներ | | | 20 կմ | | | | | |
| * Կամուրջներ | | | չկա | | | | | |
| * Թունելներ | | | չկա | | | | | |
| * Երկաթուղի | | | 5170 մ | | | | | |
| * Այլ | | |  | | | | | |
| **Կապի, կոմունալ-էներգետիկ ցանցեր** | | |  | | | | | |
| Գազ | վերգետնյա | | 23038 մ | | | | | |
| ստորգետնյա | | 8981 մ | | | | | |
| Էլեկտրականություն | վերգետնյա | | 1 կմ | | | | | |
| ստորգետնյա | | 2,6 կմ | | | | | |
| Խմելու ջուր | վերգետնյա | | չկա | | | | | |
| ստորգետնյա | | 39 կմ | | | | | |
| Ոռոքման ջուր | վերգետնյա | | 160 կմ | | | | | |
| ստորգետնյա | | չկա | | | | | |
| Կոյուղի | | | 24 կմ | | | | | |
| Հեռախոս | վերգետնյա | | 60 կմ | | | | | |
| ստորգետնյա | | 25 կմ | | | | | |
| **Վտանգավոր օբյեկտներ/կառույցներ** | | | **Գտնվելու վայրը** | | **Օգտագործվող նյութ** | **Խոցման**  **տարածք** | | |
| * Քիմիապես | | | 0 | |  | մ2 | | |
| * Հրդեհավտանգ | | | 0 | |  | մ2 | | |
| * Պայթունավտանգ | | | Վարդենիս քաղաք | | գազ | մ2 | | |
| * Այլ | | |  | |  | մ2 | | |
| **Համայնքում կամ Համայնքին սպառնացող Ջրամբար** | | |  | | | | | |
| Անվանում | | | **չկա** | | | | | |
| Պատկանելիություն | | |  | | | | | |
| Գտնվելու վայրը | | |  | | | | | |
| Տարողությունը | | | մլն. մ3 | | | | | |
| Համայնքի ջրածածկման հնարավոր հատվածը | | | մ2 / % | | | | | |
| Հնարավոր ջրածածկման ժամանակը | | | Վթարի ժամ + | | | | | |
| **Համայնքում կամ Համայնքի տարածքին մոտ գտնվող պոչամբարներ** | | | չկա | | | | | |
| Անվանում | | |  | | | | | |
| Պատկանելիություն | | |  | | | | | |
| Գտնվելու վայրը | | |  | | | | | |
| Պահպանվող նյութը | | |  | | | | | |
| Տարողությունը | | | մլն. մ3 | | | | | |
| Խոցման հնարավոր հատվածը | | | մ2 / % | | | | | |
| Հնարավոր խոցման ժամանակը | | | Վթարի ժամ + | | | | | |
| **Կենցաղ-սպասարկման օբյեկտներ/կառույցներ**  **(խանութ, պահեստ, արտադրություն և այլն)** | | | **87 հատ** | | | | | |